|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? A: En general, he podido cumplir con la mayoría de las actividades dentro de los tiempos establecidos en la carta Gantt. La planificación y el orden de las tareas me ayudaron bastante a mantener el ritmo. S: He logrado avanzar en la mayoría de las actividades según lo planeado, pero todavía estamos trabajando en algunas partes, especialmente en entrenar y optimizar el modelo. R: He podido cumplir con varias actividades dentro de los tiempos previstos, aunque aún hay tareas pendientes. Lo más desafiante hasta ahora ha sido la mejora del modelo, porque aunque entiendo la teoría, me falta experiencia práctica, así que estoy aprendiendo sobre la marcha mientras avanzamos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? A: Una de las cosas que más nos ha costado es mantener una buena comunicación en el equipo. A veces se complica coordinar horarios o repartir las tareas. Para mejorar eso, hemos tratado de conectarnos más seguido y planificar mejor las reuniones. S: Lo que más me ha costado ha sido la parte del modelo, porque es algo más técnico y requiere bastante prueba y error. He tratado de enfrentarlo buscando información, viendo ejemplos y probando distintas configuraciones. R: Para mí lo más complicado ha sido adaptarme a las nuevas tecnologías que usamos en el proyecto. No todas las conocía, así que he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. He visto tutoriales, probado por mi cuenta y pedido ayuda al grupo cuando me trabo

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que he hecho un buen trabajo en cuanto a organización y cumplimiento de las tareas. He tratado de mantenerme al día y aportar al equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de ver cómo va el proyecto, todavía me queda la duda de si estamos entrenando el modelo de la mejor manera. Me gustaría preguntarle al profe si tiene algún consejo para mejorar los resultados o probar otra forma de hacerlo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A: Por ahora creemos que no hace falta cambiar demasiado la distribución de tareas, porque cada uno está avanzando en lo suyo. Igual podríamos ajustar algunas tareas puntuales del frontend o backend para que nadie se sobrecargue y todo fluya mejor.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos que el trabajo en grupo ha sido bueno, porque nos hemos apoyado bastante y cada uno cumple con lo que le toca. Lo positivo es que hay buena disposición para ayudar y compartir conocimientos. Lo que podríamos mejorar es la coordinación de horarios, a veces se complica coincidir para trabajar todos juntos.